# 会议记录1

## 主持人

陈锴

## 会议主题

方向确定以及需求分析

## 会议时间

2023/10/20 19：00 —— 22：00

## 参与人员与记录者

记录者：胡洋

参与人员：全员

## 会议内容

1. 确定项目方向，选好项目的主题，明白要做什么。在会议中讨论了多个方向，其中包括了外卖平台，问卷平台，基于ai辅助阅读的博客系统，模拟股票系统，抢票系统，最终考虑到了项目难度和自身水平以及时间周期，敲定了制作一个购物平台的方向。
2. 对于确定的主题进行需求分析，列出一些项目的基本需求，在基本需求上着手去做。如从用户、管理员、商家三方面的角度考虑需求，列举出不同对象的需求所需的不同的功能，基于这些需求去设计代码等。
3. 讨论了怎么去完成这个项目，该使用什么技术。在后端上，成员间讨论了Java，python等不同的编程语言来写底层代码，最终选择go语言来进行代码编写，数据库方面采取MySQL语言。在前端上，使用Vue、Bootstrap框架。与此同时，采取GitHub仓库进行代码托管，使得小组成员能够实时进行代码交流（前后端分开成两个仓库进行代码托管）。
4. 进行了前端人员、后端人员，交互人员、UI设计、PPT讲述、文档整理及编写一系列不同工作的分工。
5. 由于部分成员没有系统学习过go语言以及Vue框架，所以讨论花费一周多的时间进行项目编写工具的学习。
6. 需要完成项目设计文档。
7. 确定了项目完成的基本周期，有一个大致的时间计划。

## 已解决问题

1.确定项目方向为制作一个购物平台。

2.完成了初步的需求分析。

3.确定了go语言，Vue、Bootstrap框架以及前后端分离的思想来完成项目。

4.明确了分工。

5.初步进行了计划上的时间规划。

## 待解决问题

1. 完成UI设计，基于UI完成前后端编程的工作。
2. 小组成员学习完Go语言以及Vue框架。
3. 需求分析的进一步细化。
4. 需要统一小组成员间的软件开发运行环境
5. 需要完成项目设计文档